一、项目需求

## 一、项目名称

仪征技师学院机电工程系实训教学设备维修与保养

## 二、项目地点

仪征技师学院内

- 项目概况

机电工程系实训设备是培养学生工程实践能力的核心保障。为确保教学计划顺利执行、保障师生操作安全、延长昂贵设备使用寿命，并应对机电一体化设备高度专业化的维保挑战，特制定本采购需求。通过引入专业第三方维保服务，构建以预防性保养为主、快速应急维修为辅的运维体系，旨在显著提高设备完好率与使用效益，满足我校实训基地规范化管理要求，为培养高技能人才培养提供坚实支撑。

## 四、服务需求

1.乙方每月对甲方设备清单所列实习设备进行一次日常保养，包括加油加液、防锈防漏、清洁清理清扫等日常维护，定期对机床的精度进行检测并记录，保证机床高效率使用。

2.乙方每年暑假前按二级保养标准对甲方设备清单所列设备进行一次保养，寒假前按一级保养标准对甲方设备清单所列设备进行一次保养，并在每学期开学前进行全面检修服务，及时发现并解决机床隐患，保障师生用机安全。

3.当甲方设备清单所列设备发生故障，甲方下达维修任务后，乙方须在24小时以内安排人员到达设备所在地，按维修通知单要求进行维修，小修24小时内修复，大修72小时内修复，并保证设备安全运行。修复后，乙方需提供6个月保质期服务。

4.甲方若作为技能大赛赛点，乙方需赛前检修所有设备，并调校机床精度，比赛期间乙方须派工作人员全程提供技术服务，确保比赛设备正常运行。

5.维修过程中如需大修或更换配品配件，需经甲方专业人员现场鉴定。由乙方提供更换配品配件品牌或型号，甲方负责采购，待配品配件到货后由乙方按时修复，更换的废件，由甲方回收。

6.在维保服务期内，经双方确认，在本合同约定的维保服务范围内，单件维修配件（含零部件、模块、组件，下同）市场价值在人民币伍佰元（￥500.00）以内的，由中标单位（服务提供方）根据维修需要自行采购、凭购买发票在每季度找采购方进行报销，采购方在收到发票7个工作日内进行支付。

7.为确保配件采购价格的公允性，中标单位承诺其自行采购的配件价格不高于同期市场公允价格。市场公允价格的确认方式如下：中标单位应在采购方提出要求时，提供至少三家不同供应商就同品牌、同型号配件出具的书面报价单、或主流电子商务平台（如京东工业品、阿里巴巴1688等）上同等交易条件下的公开销售价格截图，以供采购方进行比对。中标单位提供的比价信息应真实、有效，并能清晰显示产品规格、型号及报价日期。

8.若采购方对中标单位采购的配件价格存有异议，有权启动价格比对程序。经比对，如存在价格明显高于市场公允价格的情况，双方应就此进行协商；若无法达成一致，采购方有权从维保服务费中扣除经确认的差价部分，并可视情况要求中标单位承担相应的违约责任。

9.所有设备维修及保养人员的职业健康、安全、环保、消防等方面均由乙方负责，必须服从甲方的管理，遵守学校的各项规定。

10.乙方需为甲方设备建立维修保养台账，每次维修或保养前需告知甲方，维修或保养后须详细填写维修单或保养单，甲方相关人员现场验收，并由双方签字确认。

11.乙方中标后，与甲方签订一年《设备维保维修合同》和《安全生产承诺书》，合同设3个月试用期（试用期间甲方会对乙方进行各项考核）。若乙方未能严格履行维保维修合同，则甲方有权利解除维修合同，并由乙方承担相应损失。

12.维修保养费用每年结算一次，付款方式：合同履行期满后，甲方验收合格无异议后，乙方开具正式发票，甲方在15个工作日内向乙方一次性支付合同价款的100%。

五、服务内容及要求

为我院机电系机电系设备维修保养提供为期一年的定期保养、日常维修、应急维修及技术支持等服务。具体设备清单及服务要求详附件。

附件1

| 机电工程系实训教学设备维保维修清单及对应维保报价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制表人： |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 （套/台） | 报价（元） | 备注 |
| 1 | 普通车床 | CA6140 | 19台 |  |  |
| 2 | 普通车床 | C6240B | 2台 |  |  |
| 3 | 万能铣床 | XQ6230B | 12台 |  |  |
| 4 | 万能外圆磨床 | M1432C | 1台 |  |  |
| 5 | 卧轴平面磨床 | M7130 | 1台 |  |  |
| 6 | 卧轴平面磨床 | M7120D/H | 1台 |  |  |
| 7 | 摇臂钻床 | Z303513X13 | 1台 |  |  |
| 8 | 普通车床 | C6136 | 8台 |  |  |
| 9 | 砂轮机 | MQD3225 | 3台 |  |  |
| 10 | 数控车床 | CKA6136 | 8台 |  |  |
| 11 | 数控车床 | CK6140 | 16台 |  |  |
| 12 | 数控铣床 | 7250C | 4台 |  |  |
| 13 | 数控加工中心 | XH714 | 1台 |  |  |
| 14 | 数控加工中心 | VM650 | 1台 |  |  |
| 15 | 数控加工中心 | V1050 | 2台 |  |  |
| 16 | 数控加工中心 | VMCL850 | 2台 |  |  |
| 17 | 空压机 | B-30A | 1台 |  |  |
| 18 | 锯床 | sg5018 | 2台 |  |  |
| 19 | 通风机 | VWF48-400 | 1台 |  |  |
| 20 | 焊工实训室焊机 |  | 10台 |  |  |
| 21 | 台式钻床 |  | 22台 |  |  |
| 22 | 机械装调实训装置 | br-jzt | 2台 |  |  |
| 23 | 机电一体化实训台 | YL235A及温控模块 | 2套 |  |  |
| 24 | 柔性自动化生产线 | HYRX-2 | 1套 |  |  |
| 25 | 步进伺服系统 | HYSFSM-61 | 2台 |  |  |
| 26 | 数控三坐标测量仪 | CLASSICSR07.10.07 | 1套 |  |  |
| 27 | 数控铣装调维修实训台 | DS--RMF---A | 5套 |  |  |
| 28 | 数控车装调维修实训台 | THWLDTF---1、2、3 | 4套 |  |  |
| 29 | 线切割 |  | 1套 |  |  |
| 30 | 电火花 |  | 1套 |  |  |
| 31 | 台式电脑 |  | 136套 |  |  |
| 32 | 冲床 |  | 1台 |  |  |
| 33 | 注塑机 |  | 1台 |  |  |
| 34 | 合模机 |  | 1台 |  |  |
| 合 计 |  |  | 276 |  |  |

说  明：

设备维修包括大修、项修、小修和日常维修；设备保养包括清洗、润滑、调整、检查、日常保养、一级保养和二级保养。

附件2：

机电工程系实训教学设备维保维修工作详情

一、普车保养内容

普车一级保养要求

| 序号 | 保养部位 | 检查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观部分 | 1、外观无黄袍、无油垢、物见本色，外观件齐全、无破损。 2、导轨、齿条、光杠、丝杠无黑油及锈蚀现象，磨去研伤毛刺。 3、清洗机床附件，清洁、整齐、防锈。 |
| 2 | 润滑系统 | 1、油窗清晰明亮，油标醒目，加油到位，油质符合要求。 2、油箱、油池、过滤装置内外清洁，无积垢和杂质。 3、油线齐全，油毡不老化，润滑油路畅通，无漏油、漏水现象。 4、油枪、油壶清洁好用，油嘴、油杯齐全，手拉泵、油泵好用。 5、拆下各部防护罩，检查润滑情况，擦洗导轨、光杠、丝杠。 |
| 3 | 冷却系统 | 1、清洗、疏通冷却系统管路。 2、检查冷却电机的工作状态。 3、齿轮箱冷却润滑油更换 |
| 4 | 检查调整 斜铁间隙 | 1、检查各部斜铁、压板、滑动面间隙，移动件移动自如。 |
| 5 | 检查固定螺钉 灵活好用 | 1、各部位固定螺钉、螺帽无松动缺失。 2、各手柄是否灵活。 |
| 6 | 检查各安全装置 | 1、各限位开关、指示灯、信号、安全防护装置，齐全可靠。 2、各电器装置绝缘良好，安装可靠接地，安全照明。 |
| 7 | 检查电器各部达到要求 | 1、电箱内外清洁，无灰尘、杂物，箱门无破损。 2、电器原件紧固好用，线路整齐，线号清晰齐全。 3、电机清洁无油垢、灰尘、风扇、外罩齐全好用。 4、蛇皮管无脱落、断裂、油垢，防水弯头齐全。 5、清扫电动机、电器箱。 6、电器装置固定整齐、动作可靠。 |
| 8 | 清扫工作地周围 | 1、设备周围无铁屑杂物。 2、机床附件、工具、卡具合理摆放，清洁定位。 |

普车二级保养要求

| 序号 | 保养部位 | 检 查 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 床身 及外表 | 1、清洁无油污。 2、导轨面去毛刺。 |
| 2 | 主轴箱 | 1、检查润滑点是否良好。 2、传动轴无轴向窜动。 3、更换润滑油。 4、更换磨损件。 |
| 3 | 走刀箱 | 1、挂轮架 检查、修复或更换磨损零件。 |
| 4 | 挂轮箱 | 1、检查齿轮间隙磨损情况、皮带松紧、齿轮检查、齿轮杯加牛油润滑 |
| 5 | 工作台 及升降台 | 1、清洁。 2、调整夹条间隙。 3、调整螺母间隙。 4、清洗手压油泵。 5、换油。 6、更换磨损件。 |
| 6 | 尾架 | 1、检查、修复尾架套筒锥度。 2、检查、修复或更换磨损零件。 |
| 7 | 润滑系统 | 1、油内清洁，油路畅通，油毡有效，油标醒目。 2、清洗油泵，更换润滑油。 |
| 8 | 冷却系统 | 1、各部清洁，管路畅通。 2、冷却槽内无沉淀物，铁屑。 3、清洗冷却槽。 4、更换冷却液。 |
| 9 | 电器系统 | 1、电动机闸刀表面无尘土。 2、各触点接触良好、不漏电。 3、更换损坏件。 |
| 10 | 刀杆轴及刀架 | 1、调整导轨楔头。 2、检查刀杆是否弯曲，如弯曲严重应调整。 3、拖板 调整刀架及拖板。 4、检查、修复或更换磨损零件。 |
| 11 | 精度 | 1、校正机床水平，检查、调整、修复精度。 |

二、其它普通机床（摇臂钻床、铣床、磨床等）保养内容

普通机床一级保养要求

| 序号 | 保养部位 | 检查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观部分 | 1、外观无黄袍、无油垢、物见本色，外观件齐全、无破损。 2、导轨、齿条、光杠、丝杠无黑油及锈蚀现象，磨去研伤毛刺。 3、清洗机床附件，清洁、整齐、防锈。 |
| 2 | 润滑系统 | 1、油窗清晰明亮，油标醒目，加油到位，油质符合要求。 2、油箱、油池、过滤装置内外清洁，无积垢和杂质。 3、油线齐全，油毡不老化，润滑油路畅通，无漏油、漏水现象。 4、油枪、油壶清洁好用，油嘴、油杯齐全，手拉泵、油泵好用。 5、拆下各部防护罩，检查润滑情况，擦洗导轨、光杠、丝杠。 |
| 3 | 冷却系统 | 1、清洗、疏通冷却系统管路。 2、检查冷却电机的工作状态。 3、齿轮箱冷却润滑油更换 |
| 4 | 检查调整 斜铁间隙 | 1、检查各部斜铁、压板、滑动面间隙，移动件移动自如。 |
| 5 | 检查固定螺钉 灵活好用 | 1、各部位固定螺钉、螺帽无松动缺失。 2、各手柄是否灵活。 |
| 6 | 检查各安全装置 | 1、各限位开关、指示灯、信号、安全防护装置，齐全可靠。 2、各电器装置绝缘良好，安装可靠接地，安全照明。 |
| 7 | 检查电器各部达到要求 | 1、电箱内外清洁，无灰尘、杂物，箱门无破损。 2、电器原件紧固好用，线路整齐，线号清晰齐全。 3、电机清洁无油垢、灰尘、风扇、外罩齐全好用。 4、蛇皮管无脱落、断裂、油垢，防水弯头齐全。 5、清扫电动机、电器箱。 6、电器装置固定整齐、动作可靠。 |
| 8 | 清扫工作地周围 | 1、设备周围无铁屑杂物。 2、机床附件、工具、卡具合理摆放，清洁定位。 |

普通机床二级保养要求

| 序号 | 保养部位 | 检 查 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 床身 及外表 | 1、清洁无油污。 2、导轨面去毛刺。 |
| 2 | 主轴箱 | 1、检查润滑点是否良好。 2、传动轴无轴向窜动。 3、更换润滑油。 4、更换磨损件。 |
| 3 | 走刀箱 | 1、挂轮架 检查、修复或更换磨损零件。 |
| 4 | 工作台 及升降台 | 1、清洁。 2、调整夹条间隙。 3、调整螺母间隙。 4、清洗手压油泵。 5、换油。 6、更换磨损件。 |
| 5 | 尾架 | 1、检查、修复尾架套筒锥度。 2、检查、修复或更换磨损零件。 |
| 6 | 润滑系统 | 1、油内清洁，油路畅通，油毡有效，油标醒目。 2、清洗油泵，更换润滑油。 |
| 7 | 冷却系统 | 1、各部清洁，管路畅通。 2、冷却槽内无沉淀物，铁屑。 3、清洗冷却槽。 4、更换冷却液。 |
| 8 | 电器系统 | 1、电动机闸刀表面无尘土。 2、各触点接触良好、不漏电。 3、更换损坏件。 |
| 9 | 刀杆轴及刀架 | 1、调整导轨楔头。 2、检查刀杆是否弯曲，如弯曲严重应调整。 3、拖板 调整刀架及拖板。 4、检查、修复或更换磨损零件。 |
| 10 | 精度 | 1、校正机床水平，检查、调整、修复精度。 |

三、数控车床保养内容

一级保养基本要求：

在周保养的基础上对机床做进一步保养，机床运行一个月，以操作工（或区域责任维管员）为主，维管员为辅，用时1个工：

1、切断电源。保养时，必须切断电源，然后进行工作，以确保操作安全。

2、清理工作位置，清洁操作面板、清洗机床外表面。

3、拆下并清洗机床各活动罩壳（排屑器），保持内外清洁，无铁屑，无锈蚀，无油污。

4、刀架和拖板部分的保养：

4.1清洗刀架外部，检查刀架功能完好。

4.2导轨端面有外置除尘油毛毡的，要拆下油毛毡清洗，然后加油和复装。

5、机床尾座部分的保养：

5.1手动式尾座要清洁尾座外部、导轨结合面、套筒锥孔和压紧块，上润滑油。保证无尘切屑、无黑油、无锈渍。

6、非全封闭式机床，清洁半外露长丝杠，用棉纱揩拭干净，上好润滑油，保证无灰尘切屑、无黑油、无锈渍。

7、润滑部分的保养:

7.1检查油路是否畅通，油孔、油毡应清洁无铁屑

7.2检查油质，保持良好，油杯齐全，油窗明亮。

7.3检查油管单向阀是否有堵塞现象。

8、清洁机床边附件。如卡盘等。

9、整理机床外部（立面）环境，无黑手印、无油封、无包装纸（带）残留，无不干胶残留、无切屑、无黄袍。

9.1安装各罩壳,检查有无漏水漏油并设法堵漏。

9.2检查补齐螺钉、手柄（门锁）、手柄球，门窗盖板安装到位。

9.3打扫机床接屑盘、接油盘及周围包干区，做到无油渍，无铁屑，无生活垃圾，在制品摆放整齐，工具车辆排放有序，不占用通道，接屑垃圾车无铁屑污垢，停放在专用位置。

10、机床主轴箱部分的保养：

10.1带快慢档变速箱的机床要检查、调整摩擦片间隙及制动器。

10.2检查主轴箱油窗油位线，缺油要补充到位。

10.3检查调整三角皮带的松紧。

11、冷却、润滑部分的保养：

11.1清洗冷却泵、过滤器、盛液箱。

11.2检查切削液管路是否畅通，清洗、清洁、复装、更换。

11.3检查切削液质，保持良好，变质发臭必须更换。

12、电气部分的保养。

12.1检查清扫（洗）电动机、电气箱、冷却风扇及过滤网。

12.2电气装置固定整齐，插头插件牢固。

13、检查调整数控系统的定位精度、重复定位精度。

13.1检查更换操作面板按钮、开关，保证处于牢固、完好无损状态。

14、数控车床一级保养应注意的事项：

保养前，要充分做好准备工作。如准备好拆装工具、清洗装置、润滑油料、放置机（零）件的盘子、必要的备件等，保养完成后，清洁（理）周边所有遗留物。针对防护可拆卸的，需要拆卸防护，检查丝杠副、联轴器的磨损情况，擦拭丝杠及导轨外表面，润滑泵打油润滑，紧固联轴器，清洗防尘刮板。

二级保养基本要求：

每年一次，维管员为主，以操作工（或区域责任维管员）为辅，用时3个工。

对机床各部原始精度进行初检并记录，主要是主轴跳动、各轴直线度、垂直度、平行度、定位精度、重复定位精度、换刀机构精度等一些相关精度（检测项目详见出厂合格证）。

1、切断电源。保养时，必须切断电源，然后进行工作，以确保操作安全。

2、清理工作位置，清洁操作面板、清洗机床外表面。

3、拆下并清洗机床各活动罩壳（排屑器），保持内外清洁，保证无黄袍、无铁屑，无锈蚀，无油污。

4、刀架和拖板部分的保养：

4.1清洗刀架外部，检查刀架功能完好。

4.2导轨端面有外置除尘油毛毡的，要拆下油毛毡清洗，然后加油和复装。

5、机床尾座部分的保养：

5.1手动式尾座要清洁尾座外部、导轨结合面、套筒锥孔和压紧块并、涂油。保证无尘切屑、无黑油、无锈渍。

6、导轨丝杠保养：

6.1 检查机床导轨磨损情况，如有磨损，根据磨损程度进行调整，磨损严重的，调整不过来超差的，不能满足生产工艺要求，根据专家和运行部的意见，确定是否进入项目修理（更换直线导轨）或进入大修（磨导轨）。

6.2非全封闭式机床，清洁半外露长丝杠，用棉纱揩拭干净，上好润滑油，保证无灰尘、切屑、无黑油、无锈渍。

7、润滑部分的保养：

7.1检查油路是否畅通，油孔、油毡应清洁，保证无铁屑。拆洗油泵、滤网，检查并更换已损坏的油泵。

7.2检查油质，保持良好，油窗明亮，模糊洗不清的更换油窗。

7.3检查油管单向阀是否有堵塞现象。

8、清洁机床边附件。如卡盘等，摆放整齐。

9、整理机床外部（立面）环境，无黄袍、无黑手印、无油封、无包装纸（带）残留，无不干胶残留。

9.1安装各罩壳，检查封闭机床罩壳连接处是否漏水漏油，设法摆正或堵漏。

9.2检查补齐螺钉、手柄（门锁）、手柄球，门窗盖板安装到位。

10、机床主轴箱部分的保养：

10.1带快慢档变速箱的机床要检查、调整摩擦片间隙及制动器。

10.2检查主轴箱油窗油位线，缺油要补充到位。

10.3检查调整三角皮带的松紧。

11、冷却部分的保养：

11.1检查冷却泵是否正常，清洗冷却泵、过滤器、盛液箱。

11.2检查切削液管路是否畅通，清洗、清洁、复装、更换。

11.3检查切削液质，保持良好，变质发臭必须更换。

12、电气部分的保养。

12.1检查清扫（洗）电动机、电气箱、冷却风扇及过滤网。

12.2电气装置固定整齐，插头插件牢固。

13、检查调整数控系统的各功能及各参数是否正常，包括检查各特设的系统参数是否正。

13.1检查更换操作面板按钮（手轮）、开关，保证处于完好无损状态。损坏的更换。

13.2机床精度：检查并调整使主要精度必须达到机床完好标准，或满足生产工艺要求。

13.3保养后再检测调整机床各部精度，检测项目与初检一样详见出厂合格证，把检测精度、调整参数详细填入机床档案。

14、二级保养验收标准：

检查并调整确保主要几何精度能达到完好标准JB-nJ015-90：即关键项目按出厂标准的1～1.25倍考核；主要项目出厂标准的1.5倍考核；一般项目按标准的1.5倍～2倍考核；次要项目可不考核。其定位精度按出厂标准的1.5倍考核。或满足生产工艺要求。

15、机床编号损坏的要补齐。

16、打扫机床接屑盘、接油盘及周围包干区，做到无油渍，无铁屑，无生活垃圾。在制品摆放整齐，工具车辆排放有序，不占用通道，接屑垃圾车无铁屑污垢，停放在专用位置。

17、数控车床二级保养应注意的事项。

保养前，要充分做好准备工作。如准备好拆装工具、清洗装置、润滑油料、放置机件的盘子、必要的备件等，保养完成后，清洁（理）周边所有遗留物。

四、其它数控机床（加工中心、数控铣床等）保养内容

一级保养基本要求：

在周保养的基础上，每月保养一次，以操作者（或责任区维管员）为主，维管员为辅，保养时间8小时。

1、外保养

清洗机床内外表面，保持内外清洁，无锈蚀，无黄袍，无残留铁屑。清洗工作台面，检查并修光毛刺。涂抹油层保护。

2、主轴、刀库

清洁刀库，刀把需从主轴上拆卸另放，保持主轴自由状态。用干净软布清洁主轴内外，保持无尘清洁，主轴内并涂抹油层保护。

3、刀把，刀套

清洗各附件，做到清洁、摆放整齐、防锈。检查螺钉应无松动拉毛。

4、操作面板、手轮

清洁各部位，线扎整齐，保持无尘，无污物。检查显示器正常。保证手轮完好状态。

5、电控箱

清洁电控箱。保持无尘，无锈蚀，无油污、各接插件牢固。清洗冷却风扇和过滤网并保证运转。

6、润滑油

检查油池油量，要求润滑机构性能良好，安全可靠。

7、切削液

清洗切削液箱，消除泄漏、堵塞漏洞，切削液变质发臭必须更换。

8、工具箱、台

清除积尘和油污。做到内外清洁、摆放整齐、工件防锈。

9、货架

清除积尘和油污。做到清洁、整齐、防锈。

10、环境

打扫机床周围包干区及地面，做到无油渍，无铁屑，无生活垃圾、无脏脚印，在制品摆放整齐，工具车辆排放有序，不占用通道，垃圾车放在排屑口。

11、数控系统

检查系统各功能完好，调整程序指令与实际运动精度的匹配。

12、注意事项

保养前要充分做好准备工作。如准备好拆装工具、清洗装置、润滑油料、放置机件的盘子、必要的备件等，保养完成后，清洁（整理）周边所有遗留物。针对防护可拆卸的，需要拆卸防护，检查丝杠副、联轴器的磨损情况，擦拭丝杠及导轨外表面，润滑泵打油润滑，紧固联轴器，清洗防尘刮板。

二级保养基本要求：

该类别保养每年一次，以维管员为主，操作工为辅。

| 保养 级别 |  | 保养间隔 | 所需时间 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2级 |  | 1次/每年 | 2-3天 |  |
| 序号 | 检查区域 | 检查部位 | 保养内容(维修、调整项目) |  |
| 1、 | 基础检测 | 床身各部 | 用检测仪器检查并调整床身的水平，初检各部精度并做好记录。检查项目详见合格证。 |  |
| 2、 | 运动系统 | 各轴导轨 | 清除切屑锈渍污物，检查润滑油量是否适量，滑块是否松动，间隙是否适量 | 检查调整 |
| 3、 | 传动系统 | 滚珠丝杠 | 拆卸各轴防护罩，检查丝杠状态及润滑情况，清除旧润滑脂，更换新润滑脂。检查、调整滚珠丝杠螺纹副的轴向间隙，保证反向传动精度和轴向刚度。检查丝杠与床身的连接是否有松动，丝杠防护装置如有破损须及时更换修复，以防灰尘或切屑进入。检查防护罩连接处漏屑并修复或更换。 | 检查调整更换 修复 |
| 4、 | 机械系统 | 机床精度 维护 | 进行机床水平和机械精度检查并校正。校正方法采用软、硬两种方式：软方法主要是通过系统参数补偿，如丝杠反向间隙补偿、各坐标定位精度定点补偿、机床回参考点位置校正等；硬方法为对磨损严重的导轨进行导轨修刮、滚珠丝杠螺母副预紧调整反向间隙等。 | 检查调整 |
| 5、 | 机械系统 | 各导轨、 工作台 | 检查传动机构、导轨、工作台磨损量，直线导轨发现磨损精度超差进入项目修理及时更换，矩形导轨发现磨损，精度超差过大，由专家和运行部确认，进入大修（高训中心承担费用维管配负责装卸车、拆装设备）。 | 检查调整、更换、大修，人员配合 |
| 6、 | 主轴传动系统 | 主轴刀具 夹紧装置 | 检查调整主轴拉刀装置松紧程度，防止过松掉刀。 | 检查调整 |
| 7、 | 主轴润滑系统 | 主轴润滑 系统 | 更换润滑油并彻底清理切削液箱底部，并清洗过滤器； | 换滤油器 |
| 8、 | ATC自动换刀机构 | 刀库、刀架、换刀臂、换刀电机、气压驱动机构 | 检查刀库的回零位置是否正确，机床主轴回换刀点位置是否到位，必要时进行调整。检查各行程开关、传感器和电磁阀能否正常动作，检查刀具在机械手上锁紧是否可靠，必要时进行处理。检查气压是否符合要求。 | 检查调整 |
| 9、 | 辅助装置 | 排屑器 | 清理切屑，检查有无卡堵，保证无残留切屑。 | 清理检查 |
| 10、 | 安全防护系统 | 各种防护 装置 | 导轨、机床防护罩等无松动破损泄露，清理机床接油盘，无废油、无脏切削液、无切屑。 | 检查清理 |
| 11、 | 机械系统 | 皮带、皮带轮 | 检查清洁皮带轮机皮带完好、松紧度调整。 | 检查调整 |
| 12、 | 四轴、卡盘及平口钳 | 卡盘、回转盘、平口钳 | 拆卸并清洁卡盘、回转盘及平口钳内外的油污切屑，对漏油检查、处理 | 检查调整 |
| 13、 | 导轨 | 检查各轴 导轨 | 打开防护罩检查导轨丝杠磨损，清洁防护罩腹腔，保证无切屑、污物残留，检查电机正常，连接牢固。 | 检查调整 |
| 14、 | 气压系统 | 压缩空气气源压力、空气滤清器 | 检查气动控制系统压力是否在正常范围内，必要时进行调整。 | 清洗或更换 空气滤清器 |
| 15、 | 气压系统 | 气源自动油水分离器 | 清理油水分离器中滤出的水分，保证空气干燥，工作正常 | 检查调整 |
| 16、 | 气压系统 | 气压执行 系统 | 密封圈及缸体间隙检查，无泄漏。 | 更换密封圈 |
| 17、 | 润滑系统 | 导轨润滑 油箱 | 检查油标、油量，润滑油 | 检查 |
| 18、 | 润滑系统 | 润滑装置、 管路 | 检查管路是否漏油，堵塞和破裂 | 疏通管路 |
| 19、 | 液压系统 | 油箱、油泵、压力表 | 油箱、油泵无异响噪声，压力表指示正常，工作油面高度正常 | 检查调整 |
| 20、 | 液压系统 | 液压装置、管接头 | 更换液压油，清理过滤器，漏油检查 | 必要时更换 |
|  |  |  |  | 滤油器 |
| 21、 | 液压系统 | 液压执行 系统 | 密封圈及缸体间隙检查，无泄漏。 | 必要时更换 |
|  |  |  |  | 密封圈 |
| 22、 | 液压系统 | 液压油路 | 查管路是否漏油，堵塞和破裂 | 检查调整 |
| 23、 | 液压系统 | 液压保护 系统 | 检查减压阀、溢流阀、设定值是否合适 | 检查调整 |
| 24、 | 冷却系统 | 切削液箱 | 更换切削液并彻底清理切削液箱底部，清洗过滤器 | 必要时更换 过滤器 |
| 25、 | 电气系统 | 硬件控制 部分 | 检测电压是否在规定范围内，如电源模块的各路输出电压、数控单元参考电压等，并调整偏差。检查系统内各电气元件、模块的连接；检查各功能模块使用风扇运转是否正常并清除灰尘；检查放大器和主轴放大器使用的外接式再生放电单元的联接是否可靠，清除灰尘；检测各功能模块使用的存储器后备电池的电压是否正常，如临近失效状态立即更换。 | 检查调整 |
| 26、 | 电控箱 | 电控箱 | 检查清洁自动空气开关、继电气、接触器、熔断器、伺服电机速度及控制单元插座，主轴电机速度控制单元插座等。 | 检查更换 |
| 27、 | 内部装置的连接 | 控制箱，机床等各装置间的电气连接 | 检查并紧固各接线螺钉，检查并重新紧固继电气等接线端子上的螺钉 | 检查调整 |
| 28、 | 断路器 | 电气装置及接线螺钉 | 检查电气装置是否有异味，变色，接触面是否有磨损以及接触螺钉的松紧情况，污物灰尘检查并清理 | 检查清理 |
| 29、 | 电气装置 | 限位开关、传感器、电磁阀、开关、 按钮 | 检查并重新紧固安装螺钉和接线螺钉，通过具体的操作检查其功能和动作情况 | 检查调整 |
| 30、 | 电气装置 | 各种电气柜散热通风 装置 | 各电气柜冷却风扇工作正常，风道过滤网有无堵塞，清洗通风散热装置 | 检查清洗 |
| 31、 | 手动操作单元 | 手动操作旋钮（按钮） | 检查手动范围各功能是否正常，诊断故障原因，确定维修方案并修复。 | 检查修复 |
| 32、 | 各轴伺服电机 | 声音、振动、温升、绝缘 电阻 | 检查轴承等处的不正常声音、不正常的温升情况并作相应处理。如属直流电机，用干燥的压缩空气吹除电刷粉尘，检查电刷的磨损情况。 | 检查调整 |
| 33、 | 主轴电机 | 声音、振动、温升、绝缘 电阻 | 检查轴承等处的不正常声音。如属直流电机，应对其电刷、换向器等进行检查、调整、维修或更换。检查电机端部的冷却风扇运转是否正常并清扫除尘；检查电机各联接插头是否松动。清理皮带轮 | 检查调整 |
| 34、 | 机床CNC系统 | CNC系统及 机床精度 | 检查CNC装置与外界之间的全部连接电缆连接是否可靠。CNC装置所用存储器电池失效检查并强制更换。详细检测机床各部精度，项目详见机床出厂合格证，并进行机械调整和参数调整，做好详细记录。 | 检查检测调整记录 |
| 35、 | 机床CNC系统 | 主轴驱动功率单元、伺服驱动装置 （伺服驱动功率单元） | 全面检查面板、内部模板、大功率输入/输出接线、桩头等有无松动，如有过载、烧蚀的及时处理、调整 | 检查调整 |
| 36、 | 机床操作面板单元 | 人机操作面板、界面 | 操作面板MDI、键盘、开关、按钮、手轮、CRT（或液晶显示单元）功能全面检查、测试、调整；面板清洁，重点检查急停按钮，保证功能和硬件处完好状态。 | 检查调整 |
| 37、 | 电气系统 | 机床系统 接地 | 检查并调整机床系统接地电阻 | 检查调整 |
| 38、 | 机床系统精度 | 机床精度和系统参数 | 收集调整机床各种精度和系统参数，把初检和后检测调整的参数做纸质设备档案，交运行部归档。 | 检查调整 |
| 39、 | 验收标准 | 机床各部精度完好标准，检查项目详见合格证。 | 机床精度完好标准的考核原则是：关键项目按出厂标准的1～1.25倍考核；主要项目出厂标准的1.5倍考核；一般项目按标准的1.5倍～2倍考核；次要项目可不考核。其定位精度按出厂标准的1.5倍考核。 | 参考JB-nJ015-90 |

五、其它设备保养内容

一级保养基本要求：

在周保养的基础上对机设备做进一步保养，设备运行一个月，以保养员（或区域责任维管员）为主，维管员为辅，用时1个工：

目的：

确实做好设备的一级保养工作，保障设备的良好运行。

一级保养的意义：

一级保养即常规保养，把设备的各部位擦拭干净，调整各部位的间隙不致影响工作即可，该加润滑油、防锈油的部位必须加到位，检查油池油窗的油位情况。

一级保养的工作内容：

清扫、整理、检查、防锈、紧固、润滑。

人员配备：

由电气、机械工程师带头，组成3-4人小组。

耗材配备：

| 耗材名称 | 预计单台所需数量 |
| --- | --- |
| 抹布 | 1包 |
| 化油剂 | 500L |
| 除锈剂 | 2瓶 |
| 油壶 | 1个 |
| 喷壶 | 2个 |
| 冷却液 | 若干 |
| 润滑脂 | 2包 |
| 按钮开关 | 1套 |
| 油管 | 1套 |
| 水管 | 1套 |
| 工检具 | 2套 |
| 油纸 | 一批 |
| 辅材 | 1批 |

一级保养应注意的事项：

保养前，要充分做好准备工作。如准备好拆装工具、清洗装置、润滑油料、放置机（零）件的盘子、必要的备件等，保养完成后，清洁（理）周边所有遗留物。针对防护可拆卸的，需要拆卸防护，检查磨损情况，擦拭外表面，润滑泵打油润滑，紧固、清洗防尘刮板。

二级保养基本要求：

每年一次，维管员为主，以保养员（或区域责任维管员）为辅，用时3个工。

对设备各部原始精度进行初检并记录，主要是主轴跳动、各轴直线度、垂直度、平行度、定位精度、重复定位精度、换刀机构精度等一些相关精度（检测项目详见出厂合格证）。

二级保养的工作内容：

测绘、清洗、更换、检查、调整、润滑。

目的：

确保做好设备的二级保养工作，保障设备的良好运行。

二级保养的要求：

1.除执行一级保养内容外，根据设备情况进行部分或全部零部件拆卸，检查和保养；

2.对已破坏的精度,应按完好标准或根据生产工艺要求进行修复；

3.根据实际情况,更换或修复磨损零件,并给下次二级保养或大修提出备品配件并测绘易换件图纸；

4.按油质情况,彻底清洗油箱,换油,换水；

5.对电气箱,配电盘级操作控制部位等进行全面检修、清扫和整顿，达到整洁、灵敏、安全可靠。

6、导轨丝杠保养：

6.1检查机床导轨磨损情况，如有磨损，根据磨损程度进行调整，磨损严重的，调整不过来超差的，不能满足生产工艺要求，根据专家和运行部的意见，确定是否进入项目修理（更换直线导轨）或进入大修（导轨研磨）。

6.2非全封闭式机床，清洁半外露长丝杠，用棉纱揩拭干净，上好润滑油，保证无灰尘、切屑、无黑油、无锈渍。

7、润滑部分的保养：

7.1检查油路是否畅通，油孔、油毡应清洁，保证无铁屑。拆洗油泵、滤网，检查并更换已损坏的油泵。

7.2检查油质，保持油质良好，油窗明亮，模糊不清的更换油窗。

7.3检查油管单向阀是否有堵塞现象。

8、清洁机床边附件。如卡盘等，摆放整齐。

9、整理机床外部（立面）环境，无黄袍、无黑手印、无油封、无包装纸（带）残留，无不干胶残留。

9.1安装各罩壳，检查封闭机床罩壳连接处是否漏水漏油，设法摆正或堵漏。

9.2检查补齐螺钉、手柄（门锁）、手柄球，门窗盖板安装到位。

10、机床主轴箱部分的保养：

10.1带快慢档变速箱的机床要检查、调整摩擦片间隙及制动器。

10.2检查主轴箱油窗油位线，缺油要补充到位。

10.3检查调整三角皮带的松紧。

11、冷却部分的保养：

11.1检查冷却泵是否正常，清洗冷却泵、过滤器、盛液箱。

11.2检查切削液管路是否畅通，清洗、清洁、复装、更换。

11.3检查切削液质，保持良好，变质发臭必须更换。

12、电气部分的保养。

12.1检查清扫（洗）电动机、电气箱、冷却风扇及过滤网。

12.2电气装置固定整齐，插头插件牢固。

13、检查调整数控系统的各功能及各参数是否正常，包括检查各特设的系统参数是否正。

13.1检查更换操作面板按钮（手轮）、开关，保证处于完好无损状态。损坏的更换。

13.2机床精度：检查并调整使主要精度必须达到机床完好标准，或满足生产工艺要求。

13.3保养后再检测调整机床各部精度，检测项目与初检一样详见出厂合格证，把检测精度、调整参数详细填入机床档案。

14、二级保养验收标准：

检查并调整确保主要几何精度能达到完好标准JB-nJ015-90：即关键项目按出厂标准的1～1.25倍考核；主要项目出厂标准的1.5倍考核；一般项目按标准的1.5倍～2倍考核；次要项目可不考核。其定位精度按出厂标准的1.5倍考核。或满足生产工艺要求。

15、机床编号损坏的要补齐。

16、打扫机床接屑盘、接油盘及周围包干区，做无铁屑，无生活垃圾。在制品摆放整齐，工具车辆排放有序，不占用通道，接屑垃圾车无铁屑污垢，停放在专用位置。

普通机床一级保养单

Service Oder No服务订单号：

| 设备名称 Equipment Name |  |  | 普通车□ 磨床□ 普通铣□ 其它机床□ | 机床型号 Machine Type |  |  | 设备编号 Machine No |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备保养时间 Machine Keep Date |  |  | 年 月 日 |  |  |  | 联系人 Contact Person |  |  |  |
| 一 级 保 养 内 容 和 要 求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 保养部位 Keep Position | 检 查 内 容 Inspection Content |  |  |  | 检查要求 Inspection Request |  | 确认 Verify |  | 保养维修状况 Keep Condition |
| 1 | 电气部分 | 1．清理电柜箱内部灰尘。 2．检查配线是否牢固，有无松脱现象。 3．各限位开关、指示灯、是否齐全可靠。 4．各电器装置绝缘良好，安装可靠接地。 5．清洗、检查散热风扇，保证正常运转。 |  |  |  | 要求清洁、安全可靠。 |  | □ □ □ □ □ |  |  |
| 2 | 机械部分 | 1．检查其地脚螺丝与固锁螺帽的松紧度并调节。 2．机床精度（反向间隙）失效检查。 3．检查斜铁、压板、有无松动。 |  |  |  | 要求检查准确，并清洁无污。 |  | □ □ □ |  |  |
| 3 | 冷却系统 | 1．检查切削油，清洗、疏通冷却系统管路。 |  |  |  | 要求冷却系统循环正常，压力足，无泄露。 |  | □ |  |  |
| 4 | 润滑系统 | 1．油窗清晰明亮，油标醒目，加油到位，油质符合要求。 2．油线齐全，润滑油路畅通，无漏油现象。 3．拆下各部防护罩，检查导轨润滑情况。 |  |  |  | 要求润滑油泵工作正常，油路畅通。 |  | □ □ □ |  |  |
| 5 | 气动系统 | 1．清洗过滤器。 2．检查气压压力。 3．检查各气动元件的工作状态。 |  |  |  | 要求压力正常（5-6），无漏气现象。 |  | □ □ □ |  |  |
| 6 | 液压系统 | 1．检查油位。 2．检查压力表的压力是否正常。 3．油泵工作是否正常。 4．清洗冷却器。 |  |  |  | 要求清洁无污，压力指示符合规定，指示灵敏、准确。 |  | □ □ □ □ |  |  |
| 7 | 刀 库 | 1．检查刀库运转是否正常、有无乱刀、掉刀等现象。 |  |  |  | 要求运行安全、可靠。 |  | □ |  |  |
| 8 | 外观部分 | 1．外观无黄袍、无油污，外观齐全、无破损。 2．机床附件、工具、卡具合理摆放、清洁定位。 |  |  |  | 要求清洁、无污。 |  | □ □ |  |  |

维护保养员                            使用方确认签字

Keep Person ：                         Use Method ：

普通机床二级保养单

Service Oder No服务订单号：

| 设备名称 Equipment Name |  |  | 机床型号 Machine Type |  |  | 设备编号 Machine No |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备保养时间 Machine Keep Date |  | 年 月 日 | 机床厂家 Machine Home |  |  | 联系人 Contact Person |  |  |  |
| 二级保养内容和要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 保养部位 Keep Position | 检 查 内 容 Inspection Content |  |  | 检查要求 Inspection Request |  | 确认 Verify |  | 保养维修状况 Keep Condition |
| 1 | 操作面板 | - 检查电气装置是否有异味、变色 - 接触面是否有磨损以及接触螺钉的松紧情况 - 脏物检查并清理 |  |  | 要求清洁、安全可靠。 |  | □ □ □ |  |  |
| 2 | 强电柜 | - 换气扇清洁清洗 - 油雾清洗 - 灰尘清除 - 整理线路 |  |  | 要求清洁、安全可靠。 |  | □ □ □ □ |  |  |
| 3 | 电气装置 | - 检查电磁阀安装螺钉和接线螺钉 - 通过具体的操作检查其功能和动作情况 |  |  | 要求可靠、安全。 |  | □ □ |  |  |
| 4 | 伺服电机 | 1、检查轴承等处的不正常声音，不正常的温升情况 |  |  | 要求可靠、安全。 |  | □ |  |  |
| 5 | 工作台 | 1、台面及T型槽 2、对于可交换工作台，检查托盘上下表面及定位销 |  |  | 要求清洁、无毛刺。 |  | □ □ |  |  |
| 6 | 卡盘 | 1、检查卡盘内是否有杂物 2、回转油缸的漏油检查 |  |  | 要求清洁、安全可靠。 |  | □ □ |  |  |
| 7 | 主轴装置 | 1、主轴锥孔 2、主轴拉刀机构 3、主轴冷却风扇 4、检查存储电池 5、主轴箱内更换润滑油和清洗滤网检查 6、检查轴承等处的不正常声音，不正常的温升情况 7、检查皮带外观，松紧度检查，并清理皮带轮 |  |  | 要求光滑、清洁、安全、可靠。 |  | □ □ □ □ □ □ □ |  |  |
| 8 | 各坐标进给传动 装置 | 1、检查、清洁各坐标传动机构及导轨和毛毡或刮削器 2、各坐标限位开关、减速开关、零位开关及机械保险机构。 3、调整丝杆螺母副的反向间隙 4、检查丝杆支撑与床身的连接 5、支撑与轴承是否损坏 6、丝杆与托板连接是否良好 |  |  | 要求清洁无污、无毛刺。压缩空气供给正常。 |  | □ □ □ □ □ □ |  |  |  |
| 9 | 自动换刀装置 | - 换刀臂位置开关 - 刀库原电开关 - 数刀开关 - 打刀位置开关 - 换刀臂及刀库的润滑加注 |  |  | 要求安全、可靠、清洁、无毛刺。 |  | □ □ □ □ |  |  |  |
| 10 | 刀塔 | 1、检查、清洗刀盘各刀位槽和刀位孔及刀具锁紧机构 2、检查刀盘上各动力头 3、检查各定位机构 |  |  | 要求清洁、可靠、 安全。 |  | □ □ □ |  |  |  |
| 11 | 尾座 | 1、检查套筒、丝杠、丝母 2、检查尾座的锁紧机构 |  |  | 要求清洁、无毛刺、可靠。 |  | □ □ |  |  |  |
| 12 | 液压系统 | 1、清洗虑油器 2、检查油位 3、油泵及油路 4、压力表 5、清洗冷却器 6、清洗油箱 |  |  | 要求清洁、无污。 要求压力指示符合规定，指示灵敏、准确。 |  | □ □ □ □ □ □ |  |  |  |
| 13 | 气动系统 | 1、清洗过滤器 2、检查气路、压力表。 3、检查三点组合润滑 4、检查各气动元件的工作状态 |  |  | 要求清洁无污，无泄露。 |  | □ □ □ □ |  |  |  |
| 14 | 中心润滑系统 | 1、油泵、压力表 2、油路及分油器 3、检查清洗虑油器、油箱。 4、油位 5、检查各润滑点的状况 |  |  | 要求无泄露，压力、指示灵敏、准确， 清洁无污、油路畅通、无泄露，润滑油必须加至油标上限。 |  | □ □ □ □ □ |  |  |  |
| 15 | 冷却液系统 | 1、清洗冷却液箱，必要时更换冷却液 2、检查冷却液泵、液路，清洗过滤器 3、清洗排屑器 4、排屑器上各按钮开关 |  |  | 要求清洁无污、无泄露。位置正确，排屑器运行正常 |  | □ □ □ □ |  |  |  |
| 16 | 机床精度的检查 | 1、X轴Y轴Z轴反向间隙检查 2、机床精度失效检查 3、水平的矫正 4、机床数据的备份 |  |  | 检查是否在机床精度范围内，并提出整改意见。 |  | □ □ □ □ |  |  |  |
| 17 | 整机外观 | 1、全面擦拭机床表面及死角 2、清理、清洁机床周围环境 |  |  | 要求清洁无污。 |  | □ □ |  |  |  |

机床二级保养是定时对机床按照国家标准进行保养。及时消除故障隐患，将机床故障率降至最低，减少停机时间，延长机床的使用寿命，为客户争取最大的效益。

维护保养员                            使用方确认签字

Keep Person ：                         Use Method ：

数控机床一级保养单

Service Oder No服务订单号：

| 设备名称 Equipment Name |  |  | 数控车□ 加工中心□ 数控铣□ 其它机床□ | 机床型号 Machine Type |  |  | 设备编号 Machine No |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备保养时间 Machine Keep Date |  |  | 年 月 日 |  |  |  | 联系人 Contact Person |  |  |  |
| 一 级 保 养 内 容 和 要 求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 保养部位 Keep Position | 检 查 内 容 Inspection Content |  |  |  | 检查要求 Inspection Request |  | 确认 Verify |  | 保养维修状况 Keep Condition |
| 1 | 电气部分 | 1．清理电柜箱内部灰尘。 2．检查配线是否牢固，有无松脱现象。 3．各限位开关、指示灯、是否齐全可靠。 4．各电器装置绝缘良好，安装可靠接地。 5．清洗、检查散热风扇，保证正常运转。 |  |  |  | 要求清洁、安全可靠。 |  | □ □ □ □ □ |  |  |
| 2 | 机械部分 | 1．检查其地脚螺丝与固锁螺帽的松紧度并调节。 2．机床精度（反向间隙）失效检查。 3．检查斜铁、压板、有无松动。 |  |  |  | 要求检查准确，并清洁无污。 |  | □ □ □ |  |  |
| 3 | 冷却系统 | 1．检查切削油，清洗、疏通冷却系统管路。 |  |  |  | 要求冷却系统循环正常，压力足，无泄露。 |  | □ |  |  |
| 4 | 润滑系统 | 1．油窗清晰明亮，油标醒目，加油到位，油质符合要求。 2．油线齐全，润滑油路畅通，无漏油现象。 3．拆下各部防护罩，检查导轨润滑情况。 |  |  |  | 要求润滑油泵工作正常，油路畅通。 |  | □ □ □ |  |  |
| 5 | 气动系统 | 1．清洗过滤器。 2．检查气压压力。 3．检查各气动元件的工作状态。 |  |  |  | 要求压力正常（5-6），无漏气现象。 |  | □ □ □ |  |  |
| 6 | 液压系统 | 1．检查油位。 2．检查压力表的压力是否正常。 3．油泵工作是否正常。 4．清洗冷却器。 |  |  |  | 要求清洁无污，压力指示符合规定，指示灵敏、准确。 |  | □ □ □ □ |  |  |
| 7 | 刀 库 | 1．检查刀库运转是否正常、有无乱刀、掉刀等现象。 |  |  |  | 要求运行安全、可靠。 |  | □ |  |  |
| 8 | 外观部分 | 1．外观无黄袍、无油污，外观齐全、无破损。 2．机床附件、工具、卡具合理摆放、清洁定位。 |  |  |  | 要求清洁、无污。 |  | □ □ |  |  |

维护保养员                            使用方确认签字

Keep Person ：                         Use Method ：

数控机床二级保养单

Service Oder No服务订单号：

| 设备名称 Equipment Name |  |  |  | 机床型号 Machine Type |  |  | 设备编号 Machine No |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备保养时间 Machine Keep Date |  |  | 年 月 日 | 机床厂家 Machine Home |  |  | 联系人 Contact Person |  |  |  |
| 二级保养内容和要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 保养部位 Keep Position | 检 查 内 容 Inspection Content |  |  |  | 检查要求 Inspection Request | 确认 Verify |  | 保养维修状况 Keep Condition |
| 1 | 操作面板 | - 检查电气装置是否有异味、变色 - 接触面是否有磨损以及接触螺钉的松紧情况 - 脏物检查并清理 |  |  |  | 要求清洁、安全可靠。 | □ □ □ |  |  |
| 2 | 强电柜 | - 换气扇清洁清洗 - 油雾清洗 - 灰尘清除 - 整理线路 |  |  |  | 要求清洁、安全可靠。 | □ □ □ □ |  |  |
| 3 | 电气装置 | - 检查传感器和电磁阀安装螺钉和接线螺钉 - 通过具体的操作检查其功能和动作情况 |  |  |  | 要求可靠、安全。 | □ □ |  |  |
| 4 | 伺服电机 | 1、检查轴承等处的不正常声音，不正常的温升情况 |  |  |  | 要求可靠、安全。 | □ |  |  |
| 5 | 工作台 | 1、台面及T型槽 2、对于可交换工作台，检查托盘上下表面及定位销 |  |  |  | 要求清洁、无毛刺。 | □ □ |  |  |
| 6 | 卡盘 | 1、检查卡盘内是否有杂物 2、回转油缸的漏油检查 |  |  |  | 要求清洁、安全可靠。 | □ □ |  |  |
| 7 | 主轴装置 | 1、主轴锥孔 2、主轴拉刀机构 3、主轴冷却风扇 4、检查存储电池 5、主轴箱内更换润滑油和清洗滤网检查 6、检查轴承等处的不正常声音，不正常的温升情况 7、检查皮带外观，松紧度检查，并清理皮带轮 |  |  |  | 要求光滑、清洁、安全、可靠。 | □ □ □ □ □ □ □ |  |  |
| 8 | 各坐标进给传动 装置 | 1、检查、清洁各坐标传动机构及导轨和毛毡或刮削器 2、各坐标限位开关、减速开关、零位开关及机械保险机构。 3、调整丝杆螺母副的反向间隙 4、检查丝杆支撑与床身的连接 5、支撑与轴承是否损坏 6、丝杆与托板连接是否良好 |  |  |  | 要求清洁无污、无毛刺。压缩空气供给正常。 | □ □ □ □ □ □ |  |  |
| 9 | 自动换刀装置 | - 换刀臂位置开关 - 刀库原电开关 - 数刀开关 - 打刀位置开关 - 换刀臂及刀库的润滑加注 |  |  |  | 要求安全、可靠、清洁、无毛刺。 | □ □ □ □ □ |  |  |
| 10 | 刀塔 | 1、检查、清洗刀盘各刀位槽和刀位孔及刀具锁紧机构 2、检查刀盘上各动力头 3、检查各定位机构 |  |  |  | 要求清洁、可靠、 安全。 | □ □ □ |  |  |
| 11 | 尾座 | 1、检查套筒、丝杠、丝母 2、检查尾座的锁紧机构 |  |  |  | 要求清洁、无毛刺、可靠。 | □ □ |  |  |
| 12 | 液压系统 | 1、清洗虑油器 2、检查油位 3、油泵及油路 4、压力表 5、清洗冷却器 6、清洗油箱 |  |  |  | 要求清洁、无污。 要求压力指示符合规定，指示灵敏、准确。 | □ □ □ □ □ □ |  |  |
| 13 | 气动系统 | 1、清洗过滤器 2、检查气路、压力表。 3、检查三点组合润滑 4、检查各气动元件的工作状态 |  |  |  | 要求清洁无污，无泄露。 | □ □ □ □ |  |  |
| 14 | 中心润滑系统 | 1、油泵、压力表 2、油路及分油器 3、检查清洗虑油器、油箱。 4、油位 5、检查各润滑点的状况 |  |  |  | 要求无泄露，压力、指示灵敏、准确， 清洁无污、油路畅通、无泄露，润滑油必须加至油标上限。 | □ □ □ □ □ |  |  |
| 15 | 冷却液系统 | 1、清洗冷却液箱，必要时更换冷却液 2、检查冷却液泵、液路，清洗过滤器 3、清洗排屑器 4、排屑器上各按钮开关 |  |  |  | 要求清洁无污、无泄露。位置正确，排屑器运行正常 | □ □ □ □ |  |  |
| 16 | 机床精度的检查 | 1、X轴Y轴Z轴反向间隙检查 2、机床精度失效检查 3、水平的矫正 4、机床数据的备份 |  |  |  | 检查是否在机床精度范围内，并提出整改意见。 | □ □ □ □ |  |  |
| 17 | 整机外观 | 1、全面擦拭机床表面及死角 2、清理、清洁机床周围环境 |  |  |  | 要求清洁无污。 | □ □ |  |  |

机床二级保养是定时对机床按照国家标准进行保养。及时消除故障隐患，将机床故障率降至最低，减少停机时间，延长机床的使用寿命，为客户争取最大的效益。

维护保养员                            使用方确认签字

Keep Person ：                         Use Method ：

六、商务要求

1、合同履行期限：自合同签订之日起一年。

2、付款方式：合同履行期满后，甲方验收合格无异议后，乙方开具正式发票，甲方在15个工作日内向乙方一次性支付合同价款的100%。

七、其他要求

1.报价要求：响应报价应是采购文件所确定的工作范围内、服务期限内的全部工作的体现，包含采购范围内的所有任务及完成上述内容所必须的人工、耗材、设施、材料、技术、劳务、交通、差旅、现场服务及其它必需的全部费用、税金和拟获得的利润等。

2.响应供应商应先对现场和周围环境进行现场考察，以获取那些须响应供应商自己负责的有关编制响应和签署合同所需的所有资料及任何足以影响响应报价的因素，并在报价中予以考虑。任何因忽视或误解现场情况而导致的成本增加或工期延长的申请将不获采购人批准

二、 评标方法及评标标准

## 一、评标方法

本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应磋商文件要求的磋商文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列。得分且响应报价相同的并列，磋商文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交供应商。

## 二、评分标准

| 评分项 | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 报价 （20分） | 响应报价 （20分） | 以满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为20分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价／最后磋商报价）×20×100%（结果保留两位有效小数） |
| 技术部分 - （40分） | - 服务方案 - （20分） | 根据项目需求，结合项目的实际情况，从维修保养方案方面编制相关内容： 1、科学、严密、合理，描述详细且具有可行性、全面性、针对性的得10分； 2、基本合理，描述一般、存在可操作性的得7分； 3、具有明显不合理项、描述欠缺，存在实施难度的得5分； 4、未提供者不得分； |
|  |  | 根据项目需求，结合项目的实际情况，从工作流程安排方面编制相关内容： 1、科学、严密、合理，描述详细且具有可行性、全面性、针对性的得10分； 2、基本合理，描述一般、存在可操作性的得7分； 3、具有明显不合理项、描述欠缺，存在实施难度的得5分； 4、未提供者不得分； |
|  | - 技术团队实力与经验（15分） | 根据项目需求，结合项目的实际情况，从团队人员配备编制相关内容： 1、科学、严密、合理，描述详细且具有可行性、全面性、针对性的得5分； 2、基本合理，描述一般、存在可操作性的得3分； 3、具有明显不合理项、描述欠缺，存在实施难度的得1分； 4、未提供者不得分； |
|  |  | 根据项目需求，结合项目的实际情况，从岗位配置、岗位职责及组织管理配置编制相关内容： 1、科学、严密、合理，描述详细且具有可行性、全面性、针对性的得5分； 2、基本合理，描述一般、存在可操作性的得3分； 3、具有明显不合理项、描述欠缺，存在实施难度的得1分； 4、未提供者不得分； |
|  |  | 根据项目需求，结合项目的实际情况，从技术团队经验编制相关内容： 1、科学、严密、合理，描述详细且具有可行性、全面性、针对性的得5分； 2、基本合理，描述一般、存在可操作性的得3分； 3、具有明显不合理项、描述欠缺，存在实施难度的得1分； 4、未提供者不得分； |
|  | 应急响应机制 （5分） | 根据项目需求，结合项目的实际情况，从应急响应机制编制相关内容 1、科学、严密、合理，描述详细且具有可行性、全面性、针对性的得5分； 2、基本合理，描述一般、存在可操作性的得3分； 3、具有明显不合理项、描述欠缺，存在实施难度的得1分； 4、未提供者不得分； |
| - 商务部分（40分） | - 企业综合实力 - （30分） | 1、项目组人员（至少3人组成），须具有国家职业技能等级证书（工种类别：机床装调维修工 、钳工、电工和车工）或安全员证书，在3人的基础上，每增加一人得5分，最高得15分； 注：以上人员提供近6个月任意一个月的社保缴纳证明资料，证书复印件或相关证明材料，加盖投标人公章，原件备查。 |
|  |  | 2、投标人具有有效期内的质量管理体系、职业健康安全管理体系、环境管理体系认证的，每有一个得3分，最高得9分。 |
|  |  | 3、投标人获得过相关荣誉证书的，有一个得3分，最高得6分。 |
|  | 类似业绩 - （10分） | 供应商自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似项目，有一项得5分，最高得10分。提供合同关键页（必须涵括合同首页、合同内容页、签署日期页、合同签章页）复印件。资料不全，评委无法确定业绩的不予认可。 注：须提供合同复印件等证明材料，复印件加盖公章，资料不全，评委无法确定业绩的不予认可。 |